**Pert**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LETRA** | **TAREFAS** | **DEPENDE** | **DIAS** |  | **LETRA** | **SOMA** | **TOTAL** |
| A | Identidade Visual | - | 2 |  | A | 2 | 2 |
| B | Protótipo | A | 2 |  | B | 2 + 2 | 4 |
| C | TAP | - | 1 |  | C | 1 | 1 |
| D | Matriz SWOT | - | 1 |  | D | 1 | 1 |
| E | Cronograma Gantt | - | 1 |  | E | 1 | 1 |
| F | Pert CPM | E | 2 |  | F | 2 + 1 | 3 |
| G | DER - MER | - |  |  | G |  |  |
| H | UML | - |  |  | H |  |  |
| I | Banco de Dados | G/H |  |  | I |  |  |
| J | Back-End | G/H/I |  |  | J |  |  |
| K | Front-End | I/J/F/B |  |  | K |  |  |
| L | Mobile | B |  |  | L |  |  |
| M | Testes | I/J/K/L | 1 |  | M |  |  |
| N | Documentação | - |  |  | N |  |  |
| O | Apresentação | J/K/L | 1 |  | O |  |  |